Kallaveden lukio, tarkastusryhmän kokous nro 4

Aika		10.5.2106 klo 8:30 -

Paikka		Kallaveden lukio

Osanottajat	Maija Tusa, opettaja

Raino Kari, työsuojeluvaltuutettu, Servica

Heikki Aaltonen, rehtori

Tiina Karjalainen, apulaisrehtori

Timo Tikkanen, vahtimestari

Petri Hartikainen, tilakeskus

Heikki Kekäläinen, tilakeskus, asiakkuuspäällikkö

Isto Karjalainen, työsuojeluvaltuutettu

Santtu Laitinen, ympäristöterveystarkastaja

# Kokouksen avaus

# puheenjohtajana toimi Heikki Kekäläinen ja sihteerinä Isto Karjalainen

- Edellisen kokouksen muistio

- Tilannekatsaus

- tilankäyttäjät

  - Viemärinhajusta on tullut valituksia useista luokista eri kerroksista. Veden laskeminen hajulukkoihin ei auta.

  - 5. kerroksen ilma käyttäjän havaintojen mukaan tunkkaista.

  - Etelän puoleiset tilat ovat ajoittain todella kuumia.

- työsuojelu

  - Servica: Ilma on raikastunut huuvan vaihdon ja muiden korjausten jälkeen.

- ympäristöterveydenhuolto

  - Ei uusia yhteydenottoja edellisen kokouksen jälkeen.

- kiinteistönomistajan edustajat

  - Kuntoraportti käyty läpi palaverissa 24.2.2016. Samalla käytiin läpi sähköteknisiä puutteita, asiat ovat selvittelyssä ja toteutetaan normaalina kiinteistön huoltotöinä.

  - Liikuntasalin, näyttämön ja pallovaraston lattiat kunnostetaan kesän 2016. Entinen lattia puretaan, välitila puhdistetaan välitila ja rakenteet uusitaan.

  - Keittiön huuva on siirretty ja iv:n toimintaa tehostettu. Yhä pientä alipaineisuutta, säätötyöt jatkuvat. Toimenpiteet ovat auttaneet, ilma on raikkaampaa.

  - Ilmanpuhdistinta ei ole hankittu, tarvetta arvioidaan

  - ”Talonmiehen asunnon” iv- koneen tarvetta on arvioitu. Viimeisimmän tiedon mukaan kone asennetaan kesällä 2017.

- Tarkastusryhmän arvio kohteen tämän hetkisestä tilanteesta

# Tämän hetkisten tietojen perusteella tarkastusryhmä arvioi, että toiminta nykyisissä tiloissa voi jatkua.

# Jatkotoimenpiteet

- Selvitetään ilmanvaihdon toiminta-ajat, ensimmäiset käyttäjät tulevat kiinteistöön klo 6:00.

- Varmistetaan, että kesälukion toiminta-ajat ovat Servican valvomon tiedossa.

- Suositellaan kiinteistön käyttäjille hajupäiväkirjan pitämistä viemärinhajujen syyn selvittämiseksi. Sihteeri toimittaa lomakkeen apulaisrehtorille. Hajupäiväkirja toimitetaan asiakkuuspäällikölle koulun loputtua.

- Vesilukot tarkastetaan.

- Toteutetaan kohdassa 3. mainitut toimenpiteet

# Viestintä

- Tilakeskus tekee tiedotteen jo tehtyjen korjausten vaikutuksista ja tulevista korjaustöistä Kallaveden koululla työskenteleville, opiskelijoille ja heidän huoltajilleen.

- Lisätietoja antaa Heikki Kekäläinen.

# Muut asiat

# Ei muita asioita.

# Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:25.

- Seuraava kokous pidetään 8.11.2016 klo 8:30 alkaen Kallaveden lukiolla.